## Slide 1: InfoCAC : automatiser là où le risque le justifie
Vision de l'automatisation des tests et de l'IA agentique en QA
Proposition pour la Test Manager · Octobre 2026
Notes: Document de travail qui complète la stratégie de test validée, sans la remplacer. Supports associés : le document de stratégie détaillé et le classeur de sélection des candidats (matrice de risques, matrice de rentabilisation, calcul en heures).

## Slide 2: InfoCAC en bref, et ce qu'il faut protéger
InfoCAC remplace IBS pour la gestion des mandats de commissariat aux comptes, en une seule bascule.
L'application
Application web de KPMG qui gère les mandats de commissariat aux comptes. Elle reprend la partie mandats d'IBS, arrêté en avril 2027.
Demande
Saisie selon le type de mandat
Validation
Trois rôles : User, Admin, Super Admin
Alimente des applications réglementaires : Déclaration d'Activités, MyRotations
11 sprints de développement jusqu'à début février, mise en production en mars 2027
Trois risques
Les droits par rôle
Un accès ou une action indus sur un mandat ne se voient pas forcément à l'écran.
Les formulaires et les statuts
Chaque livraison peut casser une règle de saisie ou une transition déjà validée.
Les données de test
Les 9 jeux de données listés par la stratégie ne sont pas encore fournis.
Notes: Faits issus de la documentation projet et de la stratégie de test validée. InfoCAC : front Vue 3, API .NET documentée par un contrat OpenAPI, base Azure SQL. Environ 15 000 mandats IBS sont à reprendre, hors du périmètre de la suite automatisée. Mars 2027 est la mise en production ; la recette en ITG et PREPROD se déroule avant. Outillage QA : code des tests sur GitHub, pipelines dans Azure Pipelines, US et cas de test dans Azure DevOps et Test Plans. Risques : droits, car le risque habilitations est noté Haute dans la stratégie ; jeux de données, tous « non fournis » dans la stratégie. Message : ce qui coûte cher sur InfoCAC, ce n'est pas un écran cassé, c'est une donnée fausse qui passe inaperçue.

## Slide 3: Ce que l'automatisation pourrait prendre, et ce qu'elle laisse
Proposition : automatiser le smoke, l'activité la plus répétée, et quelques contrôles de règles stables.
Prévu par la stratégie validée
Smoke en ITG, PREPROD et PROD, critère d'entrée de chaque campagne
Non-régression en ITG et PREPROD
Recette fonctionnelle en ITG, par la QC
Acceptation par le métier en PREPROD
Proposé pour l'automatisation
Le smoke, rejoué à chaque déploiement : c'est lui qui revient le plus souvent
Quelques contrôles de règles stables, pour détecter tôt
Par l'API quand la règle y vit, par l'écran sinon
Laissé hors de la suite
Recette fonctionnelle et acceptation : jugement humain
L'essentiel de la non-régression : trop peu de passes pour être rentable
Reprise IBS et flux : décision de cadrage
Exclu par la stratégie : SSO, SailPoint, technologie OCR
Objectif : libérer le temps de la QC pour les nouvelles US et l'exploratoire, pas remplacer la recette.
Notes: Types de test et exclusions repris de la stratégie de test validée, sans la modifier. L'automatisation ne crée pas un nouveau type de test : elle exécute le smoke déjà prévu, et ajoute quelques contrôles de détection précoce. Périmètre de la suite : l'applicatif InfoCAC, par son interface et son API. La reprise IBS et les flux vers les autres applications sont hors de la suite Playwright ; les contrôles de données font l'objet d'une proposition à part (agent de data testing). Pourquoi le smoke d'abord : il est critère d'entrée de chaque campagne dans la stratégie et se rejoue à chaque déploiement, sur trois environnements ; c'est l'activité manuelle la plus fréquente. La non-régression, elle, ne devrait avoir que quelques passes avant mars (à confirmer) : l'automatiser pour gagner du temps ne tient pas. Les contrôles de règles automatisés ne remplacent donc pas la campagne de non-régression : ils détectent plus tôt, entre deux campagnes. Informations à obtenir : fréquence des déploiements en ITG, nombre de campagnes de non-régression prévues. Prérequis à vérifier au premier sprint : accès d'Azure Pipelines à ITG, un compte de test par rôle avec identifiant et mot de passe, accès au contrat OpenAPI.

## Slide 4: Le ROI : pourquoi on automatise peu sur InfoCAC
En temps gagné, un test ne se rembourse pas sur les 8 sprints restants ; seule la détection précoce peut le rembourser.
Ce que coûte un test
L'écrire
Le maintenir à chaque changement d'US
Accès à ITG, comptes par rôle, données, tests instables
Un propriétaire après le 31/12, sinon la suite meurt
Ce qu'il fait gagner en temps
Seulement les passes qu'on aurait faites à la main. Le smoke revient à chaque déploiement ; la non-régression, quelques fois avant mars
Les exécutions de nuit en plus n'économisent aucun temps
Aucune évolution prévue après mars
Ce qu'il fait gagner en risque
Une régression trouvée le lendemain, pas en fin de sprint ni en recette métier
Utile seulement sur une règle stable et coûteuse à rater
Conséquence : peu de scénarios, sur des règles stables. Le pilote mesure les vrais coûts avant d'aller plus loin.
Notes: Exemple aux chiffres fictifs, pour montrer le mécanisme (à remplacer par les mesures du pilote). Un scénario API sur une règle de statut : écriture 6 h, maintenance 1 h par sprint tant que l'US bouge, soit 8 h sur les 8 sprints restants (S4 à S11), total 14 h. Temps manuel évité : 20 min par passe de non-régression, une passe par sprint, soit environ 2,7 h. En temps seul, le test coûte bien plus qu'il ne rapporte. Les exécutions de nuit ne comptent pas comme gain de temps : on ne compte que les passes qu'on aurait faites à la main de toute façon. Ce qui peut rembourser le test : trouver une régression le lendemain au lieu de la fin du sprint ou de la recette métier, sur une règle coûteuse à rater. Une suite sans propriétaire après le 31/12 n'est plus exécutée ni maintenue : son ROI tombe à zéro.

## Slide 5: Dix scénarios au plus, choisis un par un
8 sprints restants avant la fin du développement, début février : on automatise peu, là où un défaut coûte cher.
Où chercher : le périmètre de la stratégie
Formulaires par type de mandat
Enchaînement des statuts
Droits par rôle
Import et export
Tableaux de bord
Documents
Toutes à évaluer, aucune retenue d'avance. Il manque encore, US par US : la règle écrite, sa stabilité, les données.
Hors suite Playwright : migration et flux (décision de cadrage).
Jamais automatisé : libellés, ergonomie, règles encore mouvantes, tout critère sans résultat attendu.
Critères d'entrée proposés, à valider ensemble
1
La fonctionnalité est P1 dans la stratégie validée
2
La règle est écrite, avec un résultat attendu tranché par le PO
3
L'US est stable : la règle ne bouge plus
4
Il est rejoué à chaque déploiement, pas seulement en campagne
5
La couche est claire : l'API si la règle y vit, l'écran sinon
Le nombre réel se fixe au fil des sprints. Chaque cas automatisé est marqué comme tel dans Test Plans : la recette sait ce qu'elle n'a plus à rejouer.
Notes: Le plafond de dix vient du ROI (diapositive précédente) et de ce qu'un seul propriétaire peut maintenir après le 31/12. Aucune liste n'est arrêtée : les fonctionnalités du périmètre de la stratégie sont toutes à évaluer, une US à la fois, avec les cinq critères. Ces critères sont une proposition à valider avec la Test Manager avant de retenir le moindre cas. Un scénario peut porter une table de décision entière : vingt lignes d'exemples restent un seul scénario à maintenir. Indicateur suivi : défauts trouvés par la suite ; si elle ne trouve rien sur plusieurs sprints, on le dit et on réoriente l'effort.

## Slide 6: Un seul outil, deux couches : Playwright API et UI
Une pyramide assumée : les règles sous l'écran, l'UI réservée à ce que seul l'écran peut prouver.
Manuel, exploratoire
UI · ciblée
API · règles, droits, statuts
Unitaires · développeurs
Forme visée : la pyramide. Le piège : le cornet de glace, où tout passe par l'écran, lent et fragile. La base est aux développeurs ; la QA vérifie en revue que les règles critiques y sont.
 | API · Playwright request | UI · Playwright | Manuel et exploratoire
Quoi | Les règles, droits et statuts portés par l'API, pour les cas qui passent les critères | Un parcours de bout en bout, si l'écran est stable | Ce qui demande un jugement humain, ergonomie, recette métier
Pourquoi là | Rapide, stable, indépendant de l'écran ; la même API crée les données de test | Seul l'écran prouve que le parcours tient pour l'utilisateur | Jugement humain, ou fréquence trop faible pour automatiser
Où | ITG | ITG ; smoke en lecture seule en PREPROD et PROD | ITG et PREPROD
Bloque si | Un scénario échoue sur un vrai écart | Un scénario ou le smoke échoue sur un vrai écart | Anomalie bloquante ouverte
Règle de placement : une règle portée par l'API se teste par l'API ; un test UI ne revérifie jamais un droit ou une règle déjà prouvés par l'API.
Notes: Pourquoi une pyramide : chaque règle se teste au niveau le plus bas qui la porte. InfoCAC expose une API documentée, donc les règles de saisie, les droits et les statuts n'ont pas besoin de l'écran ; l'UI ne garde que ce que seul l'écran peut prouver. La base (tests unitaires .NET et Vue) appartient aux développeurs : sans elle, la pyramide perd son socle et les défauts de règles sont trouvés plus tard, et plus cher. Pourquoi Playwright pour l'API aussi : un seul langage, un seul rapport, une seule CI, et l'API sert déjà à créer les données des tests UI. Limite : les agents Playwright pilotent un navigateur et servent surtout à l'UI ; pour l'API, notre skill écrit les tests depuis le contrat OpenAPI.

## Slide 7: Un framework Playwright TypeScript pensé pour InfoCAC
Un dépôt, deux couches, une session par rôle, des conventions écrites que les humains et les agents suivent.
infocac-tests/
tests/api/ règles, droits, statuts
tests/ui/ parcours de bout en bout
api/ client typé depuis l'OpenAPI
pages/ actions Vue, sans assertion
fixtures/ session par rôle, données
config/env.ts dev, itg, preprod
conventions/ règles, humains et agents
// Exemple fictif : la règle réelle vient de l'US
test.use({ storageState: '.auth/admin.json' });
test('un Admin valide un mandat qualifié', async ({ api }) => {
const mandat = await api.creerMandat(MANDAT_QA); // fixture
const reponse = await api.valider(mandat.id);
expect(reponse.status()).toBe(200);
await expect.poll(() => api.statut(mandat.id)).toBe('Validé');
});
Fiabilité
Aucune attente fixe : on attend une réponse réseau ou un état. Locators par rôle et libellé, data-testid sur les écrans critiques.
Données
Créées par API, préfixées QA, isolées par test, nettoyées quand l'API le permet. Aucun test ne dépend d'un autre.
Rôles
Connexion par identifiant et mot de passe une fois par rôle (User, Admin, Super Admin), session réutilisée. Secrets lus depuis Key Vault.
Diagnostic
Une relance en CI, tracée. Trace conservée à chaque échec, avec l'identifiant d'opération App Insights.
Notes: Le client API est typé à partir du contrat OpenAPI de l'API .NET (génération de types) : un changement de contrat casse la compilation avant de casser un test. Page Objects : des actions, les vérifications restent dans les tests. Les tests ne recalculent pas la logique métier : l'attendu vient d'une règle écrite ou d'une table de décision validée. Connexion : en recette, pas de connexion automatique ; chaque test démarre comme une navigation privée, il faut saisir identifiant et mot de passe. On le fait une seule fois par rôle dans un projet de setup, on enregistre la session (storageState) et tous les tests la réutilisent. À vérifier au premier sprint : la page de connexion est-elle celle d'InfoCAC ou celle de Microsoft, y a-t-il une double authentification, où est stocké le jeton (s'il est en sessionStorage, storageState ne le garde pas et il faut un complément), combien de temps dure la session. Le dossier conventions/ est écrit pour les humains et chargé comme contexte par l'outil d'agents autorisé par KPMG. Comptes de test : un compte par rôle dans SailPoint, sans MFA interactive, à obtenir au sprint 1. Données : vérifier avec l'équipe intégration si les flux d'ITG partent vers des instances de test de DA et MyRotations ; si oui, un mandat de test validé y apparaîtra, d'où le préfixe QA et un nettoyage concerté. Config : trace: 'retain-on-failure', retries: 1 en CI.

## Slide 8: Portes de qualité et tests instables
Code sur GitHub, exécution dans Azure Pipelines ; un test qui n'inspire pas confiance ne protège rien.
Événement | Ce qui tourne | Bloque | Ne bloque pas
Pull request GitHub | Lint, typage, tests modifiés sur ITG | Le merge : erreur, test modifié en échec, test.only oublié | Test passé au second essai : signalé dans la PR
Chaque déploiement | Smoke API et UI ; lecture seule en PREPROD et PROD | La promotion vers l'environnement suivant | Environnement indisponible : relance, pas d'anomalie
Chaque nuit sur ITG | Les 5 à 10 scénarios | La promotion vers PREPROD si un vrai écart apparaît | Test en quarantaine : exécuté et affiché, sans blocage
Avant la recette métier | Smoke, puis campagne manuelle dans Test Plans | L'ouverture de la recette si un critère de sortie manque | Anomalie mineure acceptée par écrit
1. Prévenir
Aucune attente fixe : attendre une réponse réseau ou un état. Données créées et isolées par test. Locators par rôle et libellé, audités avant d'écrire le test.
2. Détecter
Une seule relance en CI. Un test qui ne passe qu'au second essai est marqué instable par Playwright, et le taux est suivi sur les dix dernières nuits.
3. Traiter
Instable deux nuits de suite : quarantaine avec ticket et date de sortie, contrôle repris en manuel. Retour dans la suite après dix nuits vertes.
Interdit : relances en boucle, attente fixe ajoutée pour « faire passer », healer qui réécrit un test dans le pipeline.
Notes: Le code des tests est sur GitHub, les pipelines tournent dans Azure Pipelines : une pull request GitHub déclenche le pipeline de validation, et la protection de branche exige qu'il soit vert pour merger. En CI : forbidOnly activé, --only-changed pour la PR (avec un checkout complet, fetchDepth: 0), retries: 1, trace: 'retain-on-failure'. Quarantaine concrète : tag @quarantaine ; le job bloquant lance --grep-invert @quarantaine, un job séparé non bloquant lance --grep @quarantaine pour suivre la stabilité. Un test instable est un défaut de la suite, pas une fatalité : sa cause est cherchée dans la trace (synchronisation, donnée partagée, locator ambigu). Secrets dans un groupe de variables relié à Key Vault ; résultats JUnit publiés dans le pipeline et rattachés aux cas Test Plans par un reporter (paquet communautaire, à valider). Point à vérifier : l'agent qui exécute le pipeline doit pouvoir ouvrir l'URL d'ITG ; si ITG n'est accessible que depuis le réseau KPMG, utiliser le pool d'agents auto-hébergés des pipelines de déploiement.

## Slide 9: Quatre agents : l'IA propose, le code contrôle, l'humain valide
Chaque agent a ses skills, ses scripts de contrôle et ses garde-fous ; aucun n'écrit dans Azure DevOps sans accord.
Agent QC
Amélioration proposée
Porte de rédaction : US ambiguë = questions au PO, aucun cas
Couverture imposée : nominal, négatif, limites, cas aux bords, vérifiée par script
Cas au format Test Plans, rangés dans la suite indiquée
Agent anomalies
Rédaction et priorisation
Reçoit la capture, le cas de test et le modèle de fiche
Rédige sans rien inventer : ce qui manque reste « à préciser »
Un script note la fiche et calcule la priorité ; la QC valide
Crée le bug dans Azure DevOps après accord, lié à l'US et au cas
Agent Playwright
UI et API
Lit l'US dans Azure DevOps, explore l'écran avec Playwright MCP
Écrit les tests : Page Objects, clients API typés depuis l'OpenAPI
Règles et hooks : ni skip, ni attente fixe
Triage des échecs CI : produit, automatisation ou instabilité
Agent data testing
Proposition
Lecture seule sur la base de test
Requêtes d'intégrité, de cohérence et de mapping
Garde-fou en code sur chaque requête
Un POC sur un vrai projet : InfoCAC sur ITG, avec des comptes de test par rôle et le contrat OpenAPI. Aucune règle inventée, aucun test ignoré pour passer au vert, données des CAC seulement dans l'outil autorisé par KPMG.
Notes: Agent QC : son Gherkin produisait des cas même quand l'US était ambiguë. Correction : la porte de rédaction calculée par script, puis une couverture obligatoire (nominal, négatif, valeurs limites, cas aux bords) avec les techniques ISTQB, vérifiée par un script ; l'agent écrit les cas, il ne les propose pas. L'agent ne crée jamais de plan de test par US : la création de plan lui est interdite par sa configuration, les cas vont dans la suite indiquée. Agent anomalies, repris du module Bug Analysis de Kalisto (qualité du ticket reçu, rédaction sans invention avec « à préciser par le rapporteur », triage avec causes probables et périmètre de non-régression) et adapté à InfoCAC : la QC lui donne la capture d'écran, le cas de test en échec et le modèle de fiche ; il rédige la fiche (étapes, attendu, obtenu, reproductibilité), propose la sévérité selon les quatre niveaux de la stratégie et une priorité selon la portée, puis un script contrôle la fiche (champs obligatoires, priorité recalculée, données personnelles). Le script lint_anomalie rend un verdict calculé (publiable, à compléter, à corriger), la complétude, la reproductibilité et la priorité issue de la matrice portée x sévérité ; l'échelle de sévérité est celle du projet. Après accord de la QC, il crée le bug dans Azure DevOps, joint la capture et le lie à l'US et au cas de test. À fournir : le modèle de fiche KPMG et la convention de liens. Une capture peut contenir des données de CAC : uniquement dans l'outil autorisé par KPMG. Agent Playwright : ce n'est pas une IA de plus, c'est Claude Code équipé couche par couche. Couche 1, voir : le serveur Playwright MCP donne un vrai navigateur, l'agent explore avant d'écrire au lieu de deviner les locators. Couche 2, ranger : Page Objects pour l'UI, clients API typés pour l'API, un locator ne vit qu'à un endroit. Couche 3, règles : un CLAUDE.md court toujours chargé, et des règles par dossier (garde-fous d'environnement, conventions Page Objects, données de test) chargées seulement quand l'agent touche ces fichiers. Couche 4, forcer : les hooks transforment une règle écrite en vérification automatique (blocage de test.skip et de waitForTimeout, lint et typage avant commit). Couche 5, tracer : chaque test relié à son cas Test Plans. Les agents planner, generator et healer de Playwright s'appuient sur la même base ; le triage des échecs et l'audit des locators reprennent les méthodes de mes projets Kalisto Autopsy et Kalisto Preflight, sans y faire passer de donnée KPMG. Le healer est lancé à la demande sur le poste, chaque réparation relue en pull request. Agent data testing : proposition, voir la slide suivante ; il interroge la base en lecture seule. Conditions du POC : ITG joignable, comptes de test par rôle, accord KPMG sur l'outil d'agents.

## Slide 10: Proposition : un agent de data testing qui interroge la base
Lecture seule, requêtes contrôlées par du code, chaque écart creusé jusqu'à une cause probable.
Lit le schéma et le document de mapping
Écrit la requête du contrôle
Garde-fou : SELECT seul, tables connues
Exécute en lecture seule
Creuse l'écart, rédige le rapport
Connexion
Claude Code
sur le poste
Serveur MCP data-testing
garde-fou SQL, trace
Identité Entra ID dédiée
sans mot de passe, SELECT seul
Azure SQL
ITG ou PREPROD, jamais PROD
Intégrité
Des mandats pointent-ils vers une entité inexistante ?
SELECT COUNT(*) FROM mandat m
LEFT JOIN entite e ON e.id = m.entite_id
WHERE e.id IS NULL;
Cohérence
Des dates de fin précèdent-elles la date de début ?
SELECT COUNT(*) FROM mandat
WHERE date_fin < date_debut;
Mapping
Le statut IBS « V » est-il devenu « Validé » ?
SELECT COUNT(*) FROM ibs.mandat s
JOIN infocac.mandat c
ON c.code_origine = s.code
WHERE s.statut = 'V'
AND c.statut <> 'Validé';
Sécurité : seuls des comptages et des identifiants remontent au modèle ; requêtes relues par un humain, puis rejouées sans IA dans Azure Pipelines ; accord KPMG requis avant tout accès d'un agent à une base.
Notes: Exemples fictifs. Lecture seule ne veut pas dire sans requête : un SELECT lit, il ne modifie rien. Le compte de l'agent n'a que GRANT SELECT sur les schémas utiles ; un UPDATE est refusé par la base elle-même. Un second verrou, en code, refuse toute requête qui n'est pas un SELECT, vérifie les tables et colonnes, et impose un délai maximal pour ne pas charger l'environnement de recette. C'est un agent parce qu'il choisit la requête suivante selon le résultat : par exemple, si 5 mandats sont mal mappés, il cherche ce qu'ils ont en commun (même millésime, même entité). Le savoir-faire existe déjà dans le skill test-donnees de l'agent QC (six contrôles et modèles de requêtes Azure SQL) ; il manque l'outil d'exécution et son garde-fou. Le benchmark a validé le principe : le modèle propose, le code contrôle, tout est tracé. Prérequis : document de mapping IBS vers InfoCAC (sans lui, pas d'oracle), compte de lecture accordé par l'équipe base de données, accord de KPMG sur l'accès d'un agent à une base de test. Connexion : le serveur MCP tourne sur le poste et se connecte à Azure SQL avec mssql-python, en authentification Entra ID (aucun mot de passe stocké), avec une identité dédiée à l'agent, jamais celle de la testeuse, pour que l'agent n'hérite pas de droits d'écriture ; ApplicationIntent=ReadOnly envoie les requêtes vers une réplique en lecture si la base en a une. Dans le pipeline, le rejeu utilise la connexion de service Azure, sur le pool d'agents auto-hébergés qui joint ITG. Un prototype fonctionne sur une base fictive (17 tests) ; la connexion Azure SQL reste à valider au POC.

## Slide 11: Suivre les livraisons, transmettre avant fin 2026
Chaque fonctionnalité s'évalue au plus tôt un sprint après sa livraison, quand elle ne bouge plus.
S4
19/10
S5
02/11
S6
16/11
S7
30/11
S8
14/12
S9
janv.
S10
11/01
S11
25/01
Fév.
mars
Projet : recette métier
Test métiers
Test métiers
1. Cadrage
Critères validés, prérequis obtenus
2. Socle et API
Socle, puis tests API un sprint après chaque livraison stable
3. UI ciblée
Parcours de bout en bout, si l'écran est stable
4. CI et portes
Smoke à chaque déploiement, résultats dans Test Plans
5. Agents
Agent QC dès S4, POC Playwright ensuite
avant la passation
porté par le propriétaire nommé
Passation de la suite · fin décembre 2026
Mise en production · mars 2027
Mes deux prochaines semaines : critères d'entrée à valider ensemble · prérequis à obtenir : accès ITG, comptes par rôle, contrat OpenAPI · démonstration de l'agent QC sur les US existantes
Notes: Calendrier aligné sur la roadmap review et développement présentée par le projet : 11 sprints (S1 du 07/09 à S11 qui se termine début février), test QC à chaque sprint à partir de S4, test métiers de S6 à S8 puis de S9 à S11. Côté développement : rôles et accès, création et liste des demandes, description du mandat en S1 à S3 ; formulaires mandat bleu en S4 à S6 ; gestion d'entité, multi-millésime et statut révision en S6 et S7 ; validation et flux, tableau de bord, documents en S7 et S8 ; formulaires mandat vert, import, export en S9 à S11. Principe : une fonctionnalité s'évalue pour l'automatisation au plus tôt un sprint après sa livraison, une fois passée en test QC, parce qu'avant elle bouge encore. À mi-octobre, aucun développement n'est encore livré en ITG : les dates des tests dépendent des premières livraisons. Conséquence à dire franchement : à la passation de fin décembre (fin S8), la suite sera encore courte ; d'où un propriétaire nommé, qui porte les barres grises, et des conventions écrites dans le dépôt.